# 坐席管理客户端开发计划安排

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 功能模块 | 预估完成时间 | 备注/说明 | 项目状态 |
| UDP | UDP通信 | 20210517 |  |  |
| UDP组播 | UDP组播 | 20210517 |  |  |
| 设备查找 | 查找设备 | 20210520 | 搜索网络节点设备 |  |
| TCP | TCP基础通信 | 20210521 |  |  |
| 鲲鹏接口对接 | TCP控制设备 | 20210521 | 通过TCP通信对鲲鹏节点设备进行管理 |  |
| UI | 主界面UI | 20210524 |  |  |
| UI | 设备列表 | 20210525 |  |  |
| UI | 用户操作界面 | 20210526 | 用户通过这个界面对这杯进行管理 |  |
| UI | 界面美化 | 20210527 |  |  |
| 测试 |  | 20210528 | 发布测试版本 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |